# Quindi aggiorno la roadmap

Dopo questo audit, l'ordine corretto diventa:

### STEP 1 — ora

Pulizia backend

- eliminare endpoint duplicati;

- mantenere una sola implementazione per route;

- non cambiare comportamento dell'app.

### STEP 2

AI service

Creare una struttura centralizzata, ad esempio:

ai/

├─ provider

├─ prompts

├─ summary

├─ concepts

├─ flashcards

├─ quiz

└─ tutor

### STEP 3

AI usage server-side

Eliminare la dipendenza dal frontend per il conteggio.

### STEP 4

Summary AI reale

### STEP 5

Concepts AI

### STEP 6

Flashcard AI

### STEP 7

Quiz AI

### STEP 8

Tutor AI

### STEP 9

Speech-to-text

### STEP 10

Analizza lezione

### STEP 11

Study Coach

### STEP 12

Premium + limiti AI

### STEP 13

Security hardening + test finale

ATTUALE

│

▼

🟢 UI / Pipeline AI

COMPLETA

│

▼

1. HARDENING AI

│

▼

2. TUTOR AVANZATO

│

▼

3. RIPASSO INTELLIGENTE

│

▼

4. PROGRESSI AVANZATI

│

▼

5. PREMIUM / PAGAMENTI

│

▼

6. ADMIN DEFINITIVO

│

▼

7. SICUREZZA + PRODUZIONE

## 🗺️ Roadmap StudyAI Final 2.0 — Aggiornata

| # | Area | Stato |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fondamenta app | ✅ Completata |
| 2 | Pipeline AI principale | ✅ Completata |
| 3 | AI reale / OpenAI | ✅ Completata |
| 4 | Sistema quote AI | ✅ Completata |
| 5 | UX lezione | ✅ Completata |
| 6 | Mappa concettuale | ✅ Completata |
| 7 | UI / qualità / icone | ✅ Completata |
| 8 | Hardening + test pipeline AI | ✅ Completata |
| 9.1–9.3 | Tutor AI avanzato — base | ✅ Completate |
| 9.4 | Memoria conversazione Tutor | ✅ Completata |
| 9.5 | UX Tutor | ✅ Completata |
| 9.6 | Modalità Tutor avanzate | ✅ Completata |
| 9.7 | Ripasso intelligente / scheduling | ✅ Completata |
| 9.8 | Interfaccia Ripasso | ✅ Completata |
| 9.9 | Qualità Flashcard AI | ✅ Completata ora |
| 9.10 | Rifinitura finale Ripasso | 🔜 Prossima |
| 10 | Ripasso intelligente completo | 🟡 In chiusura |
| 11 | Progressi avanzati | ⏳ Da fare |
| 12 | Premium / abbonamenti | 🟡 Parzialmente presente |
| 13 | Admin | 🟡 Presente, da rifinire |
| 14 | Produzione / sicurezza | ⏳ Da fare |

### 🎯 Dove siamo adesso

La fase 9 è praticamente completata. Il blocco Tutor + Ripasso ora comprende:

Tutor

- AI reale OpenAI

- memoria conversazione

- nuova conversazione

- cambio lezione con reset del contesto

- Markdown

- Spiegami

- Fammi un esempio

- Interrogami

- Correggi la mia risposta

Ripasso

- scheduling basato sui risultati

- Ricordavo / Non ricordavo

- intervalli 1 → 3 → 7 → 14 → 30 giorni

- conteggio sessione

- schermata di completamento

- navigazione tra le card

- persistenza nel database

- flashcard AI di qualità migliorata

### 🚀 Prossimo blocco

9.10 — Rifinitura finale Ripasso

Prima di passare ai Progressi avanzati, conviene fare un ultimo controllo mirato su:

- card ripetute/vecchie;

- comportamento dopo Ricordavo e Non ricordavo;

- visualizzazione delle card programmate;

- statistiche del ripasso;

- eventuali piccoli problemi UX.

Poi possiamo chiudere definitivamente fase 10 e passare alla fase 11 — Progressi avanzati, che sarà il prossimo vero blocco funzionale importante.

### Fasi completate

- Fondamenta app — ✅

- Pipeline AI principale — ✅

- AI reale/OpenAI — ✅

- AI quotas — ✅

- UX lezione — ✅

- Mappa concettuale — ✅

- UI / quality / icons — ✅

- Hardening + full AI pipeline testing — ✅

- Tutor AI avanzato — ✅

- Ripasso intelligente — ✅

- Progressi avanzati — 🔄 IN CORSO

  - 11.1 Backend /api/progress — ✅

  - 11.2 Dashboard Progressi — ✅

  - 11.3 Streak e continuità — ✅

  - 11.4 Tempo di studio reale — ✅

  - 11.5 Analisi avanzate e insight — 🔄 ADESSO

  - 11.6 Rifinitura finale Progressi — ⏳

- Premium/subscriptions — ⏳

- Admin — ⏳

- Produzione/security — ⏳

# 🗺️ StudyAI Final 2.0 — Roadmap aggiornata

### 1. Fondamenta app

✅ COMPLETATA

### 2. Pipeline AI principale

✅ COMPLETATA

### 3. AI reale / OpenAI

✅ COMPLETATA

### 4. AI Quotas

✅ COMPLETATA

### 5. UX Lezione

✅ COMPLETATA

### 6. Mappa concettuale

✅ COMPLETATA

### 7. UI / Quality / Icons

✅ COMPLETATA

### 8. Hardening + Full AI Pipeline Testing

✅ COMPLETATA

### 9. Tutor AI avanzato

✅ COMPLETATA

- memoria conversazione

- cronologia

- markdown

- nuova conversazione

- modalità Spiegami

- Esempio

- Interrogami

- Correggi risposta

### 10. Ripasso intelligente

✅ COMPLETATA

- spaced repetition

- scheduling

- remembered / forgot

- avanzamento

- completamento ripasso

# 11. Progressi avanzati

✅ COMPLETATA

- 11.1 /api/progress — ✅

- 11.2 Dashboard Progressi — ✅

- 11.3 Streak e continuità — ✅

- 11.4 Tempo di studio reale — ✅

- 11.5 Analisi e insight — ✅

- 11.6 Rifinitura UI / spacing / griglia — ✅

La dashboard ora ha:

- Memoria

- Tempo reale di studio

- Ultimi 7 giorni

- Analisi e insight

- Continuità/streak

- 4 colonne uniformi

- spaziatura verticale uniforme

# 12. Premium / Subscriptions

🔄 IN CORSO — ADESSO

Abbiamo già:

- sistema FREE / PREMIUM — ✅

- tabella subscriptions — ✅

- piano/stato/scadenza/importo/auto-renew — ✅

- quote AI differenziate — ✅

- checkAIQuota() — ✅

- gestione Admin subscription — ✅

- UI abbonamento — ✅

- statistiche Premium Admin — ✅

Da completare:

### 12.1 Lifecycle Premium

🔄 ADESSO

- FREE

- PREMIUM

- ACTIVE

- EXPIRED

- CANCELLED

- scadenza coerente

- ritorno automatico al comportamento FREE

### 12.2 Upgrade FREE → PREMIUM

⏳

### 12.3 Gestione rinnovo

⏳

### 12.4 Gestione cancellazione

⏳

### 12.5 UI Premium completa

⏳

### 12.6 Pagamento reale

⏳

### 12.7 Protezione server-side

⏳

### 12.8 Test completo FREE/PREMIUM

⏳

# 13. Admin

⏳ DA RIFINIRE

- dashboard Admin

- utenti

- subscription

- AI usage

- analytics

- audit logs

- controlli amministrativi

- hardening permessi

# 14. Produzione / Security

⏳ DA FARE

- JWT secret definitivo

- .env production

- gestione errori

- rate limiting

- sicurezza API

- validazione input

- CORS

- upload security

- database backup

- logging

- deployment

- HTTPS

- test finale end-to-end

## 🎯 Stato generale

FASE 1  ████████████████████ 100% ✅

FASE 2  ████████████████████ 100% ✅

FASE 3  ████████████████████ 100% ✅

FASE 4  ████████████████████ 100% ✅

FASE 5  ████████████████████ 100% ✅

FASE 6  ████████████████████ 100% ✅

FASE 7  ████████████████████ 100% ✅

FASE 8  ████████████████████ 100% ✅

FASE 9  ████████████████████ 100% ✅

FASE 10 ████████████████████ 100% ✅

FASE 11 ████████████████████ 100% ✅

FASE 12 ███░░░░░░░░░░░░░░░░░  ~15% 🔄

FASE 13 ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░   0% ⏳

FASE 14 ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░   0% ⏳

## 🚀 StudyAI Final 2.0 — Roadmap

| Fase | Area | Stato |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fondamenta app | ✅ COMPLETATA |
| 2 | Pipeline AI principale | ✅ COMPLETATA |
| 3 | AI reale / OpenAI | ✅ COMPLETATA |
| 4 | AI quotas | ✅ COMPLETATA |
| 5 | UX lezione | ✅ COMPLETATA |
| 6 | Mappa concettuale | ✅ COMPLETATA |
| 7 | UI / Quality / Icons | ✅ COMPLETATA |
| 8 | Hardening + Full AI Pipeline Testing | ✅ COMPLETATA |
| 9 | Tutor AI avanzato | ✅ COMPLETATA |
| 10 | Ripasso intelligente | ✅ COMPLETATA |
| 11 | Progressi avanzati | ✅ COMPLETATA |
| 12 | Premium / Subscriptions | 🟡 IN CORSO |
| 13 | Admin | 🟡 DA RIFINIRE |
| 14 | Produzione / Security | ⏳ DA FARE |

### Fase 11 — Progressi avanzati

COMPLETATA al 100% ✅

- 11.1 Backend /api/progress ✅

- 11.2 Dashboard Progressi ✅

- 11.3 Streak e continuità ✅

- 11.4 Tempo di studio reale ✅

- 11.5 Analisi e insight ✅

- 11.6 Rifinitura UI / spacing / griglia ✅

- Verifica visuale finale ✅

### Fase 12 — Premium / Subscriptions

IN CORSO — 12.1 → 12.4 completate 🟡

- 12.1 Lifecycle Premium ✅

  - scadenza automatica

  - ACTIVE / EXPIRED / CANCELLED

  - getUserPlan() lifecycle-aware

- 12.2 Upgrade FREE → PREMIUM ✅

  - endpoint upgrade ✅

  - creazione subscription 30 giorni ✅

  - €9,99 ✅

  - auto-renew ✅

  - blocco doppio upgrade 409 ✅

- 12.3 Rinnovo Premium ✅

  - endpoint /api/subscription/renew ✅

  - +30 giorni dalla scadenza esistente ✅

  - audit log ✅

- 12.4 Cancellazione Premium ✅

  - endpoint /api/subscription/cancel ✅

  - CANCELLED ✅

  - auto_renew = 0 ✅

  - storico mantenuto ✅

  - verifica ritorno logico a FREE ✅

Prossimi:

- 12.5 UI Premium ⏭️

- 12.6 Pagamento reale ⏳

- 12.7 Protezione server-side ⏳

- 12.8 Test completo FREE/PREMIUM ⏳

### Fase 13 — Admin

- Dashboard admin già presente

- Gestione utenti/subscription già presente

- Audit log già presente

- Statistiche Premium già presenti

- 🟡 Rifinitura e verifica finale

### Fase 14 — Produzione / Security

- JWT secret definitivo

- configurazione .env produzione

- CORS

- rate limiting

- validazione input

- protezione endpoint

- gestione errori

- backup/migrazioni DB

- logging

- pagamento reale

- test finale end-to-end

- deploy

### 📍 Posizione attuale

11.6 → completata
12.1 → 12.4 → completate
➡️ Prossimo step: 12.5 — UI Premium.

Certo. Aggiorniamo la roadmap e continuiamo da dove siamo arrivati.

## 🗺️ Roadmap StudyAI Final 2.0 — aggiornata

| Fase | Stato |
| --- | --- |
| 1. Fondamenta app | ✅ COMPLETATA |
| 2. Pipeline AI principale | ✅ COMPLETATA |
| 3. AI reale / OpenAI | ✅ COMPLETATA |
| 4. AI quotas | ✅ COMPLETATA |
| 5. UX lezione | ✅ COMPLETATA |
| 6. Mappa concettuale | ✅ COMPLETATA |
| 7. UI / quality / icons | ✅ COMPLETATA |
| 8. Hardening + full AI pipeline testing | ✅ COMPLETATA |
| 9. Tutor AI avanzato | ✅ COMPLETATA |
| 10. Ripasso intelligente | ✅ COMPLETATA |
| 11. Progressi avanzati | ✅ COMPLETATA |
| 12. Premium / subscriptions | 🟡 IN CORSO |
| 12.1 Lifecycle Premium | ✅ |
| 12.2 Upgrade FREE → PREMIUM | ✅ |
| 12.3 Rinnovo | ✅ |
| 12.4 Cancellazione | ✅ |
| 12.5 UI Premium | ✅ |
| 12.6 Pagamento Stripe Sandbox | ✅ Checkout + pagamento verificati |
| 12.6.6 Webhook Stripe | 🔵 PROSSIMO |
| 12.7 Protezione server-side | ⏳ |
| 12.8 Test completo FREE/PREMIUM | ⏳ |
| 13. Admin | 🟡 DA RIFINIRE |
| 14. Produzione / security | ⏳ |

## 🗺️ StudyAI Final 2.0 — Roadmap aggiornata

| Fase | Stato |
| --- | --- |
| 1. Fondamenta app | ✅ COMPLETATA |
| 2. Pipeline AI principale | ✅ COMPLETATA |
| 3. AI reale / OpenAI | ✅ COMPLETATA |
| 4. AI quotas | ✅ COMPLETATA |
| 5. UX lezione | ✅ COMPLETATA |
| 6. Mappa concettuale | ✅ COMPLETATA |
| 7. UI / quality / icons | ✅ COMPLETATA |
| 8. Hardening + full AI pipeline testing | ✅ COMPLETATA |
| 9. Tutor AI avanzato | ✅ COMPLETATA |
| 10. Ripasso intelligente | ✅ COMPLETATA |
| 11. Progressi avanzati | ✅ COMPLETATA |
| 12. Premium / Subscriptions | 🟡 IN CORSO |
| 12.1 Lifecycle Premium | ✅ |
| 12.2 Upgrade FREE → PREMIUM | ✅ |
| 12.3 Rinnovo | ✅ |
| 12.4 Cancellazione | ✅ |
| 12.5 UI Premium | ✅ |
| 12.6 Stripe Sandbox / Checkout / Webhook | ✅ COMPLETATA |
| 12.7 Protezione server-side Premium | ⏳ PROSSIMA |
| 12.8 Full test FREE/PREMIUM | ⏳ |
| 13. Admin | ⏳ DA RIFINIRE |
| 14. Produzione / Security | ⏳ DA FARE |